# Propuesta — Capa de PR Review en el modelo SDD

Fecha: 13/07/2026 · Estado: borrador para validación QA · Autor: equipo SDD

## 1. Problema

El modelo SDD gobierna el ciclo completo de una feature — desde el borrador (drafts/) hasta la verificación final (/sdd-review) — pero el último tramo queda fuera del modelo: cómo el código viaja al repositorio principal vía Pull Request.

Hoy no existe:

- Convención de branches ni commits que asocie el trabajo a una feature.

- Formato de PR que declare qué spec implementa.

- Forma automática de saber qué commits pertenecen a qué feature.

- Pre-revisión del PR contra la especificación antes de que llegue al Tech Lead.

Consecuencia: el TL revisa cada PR desde cero, sin trazabilidad hacia la spec, y el trabajo mecánico de verificación (scope, cobertura, principios) se hace a mano o no se hace.

## 2. Concepto de la solución

Extender el revisor que el modelo ya tiene (/sdd-review verifica código contra criterios Given/When/Then) al plano del PR: un comando nuevo /sdd-pr-review hace la pre-revisión técnica y de proceso, deja comentarios en el PR, y el TL revisa sobre ese trabajo — no desde cero.

Dev termina feature → abre PR con convención SDD

↓

/sdd-pr-review  (el agente)

├── valida trazabilidad PR ↔ feature ↔ spec

├── revisa el diff contra spec + constitution

└── deja comentarios en el PR

↓

TL revisa con la pre-revisión hecha → aprueba/rechaza (gate humano)

↓

CI (audit determinista) → merge

Regla clave: el agente NUNCA aprueba el PR. Comenta y pre-clasifica. El approve es exclusivo del TL — mismo principio que el resto del modelo: el humano decide, el agente prepara.

## 3. Pieza 1 — Convención de entrada

Sin esto no hay trazabilidad. Tres reglas:

| Elemento | Convención | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Branch | [owner]/[tipo]/[feature_id] | pmillan/feature/001-login |
| Commits | Conventional commits con feature_id como scope | feat(001-login): magic link por email |
| Template de PR | .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md con campos obligatorios | ver §3.1 |

### 3.1 Campos del template de PR

- feature_id + link a specs/[feature_id]/

- User stories cubiertas (US-1, US-2…)

- Evidencia SDD (checkboxes): /sdd-validate corrió · /sdd-review aprobado · checklist.md completado

## 4. Pieza 2 — Comando /sdd-pr-review

### 4.1 Verificación de trazabilidad (determinista)

| Check | Resultado si falla |
| --- | --- |
| El feature_id del branch/título existe en specs/_registry/features.yaml | Comentario bloqueante |
| Archivos del diff ⊆ touches declarados de la feature | Comentario de drift (advertencia) |
| Evidencia SDD existe en metrics/ (bloques Validate / Implement / Task) | Comentario bloqueante |

### 4.2 Revisión contra la spec (juicio del agente)

| Check | Resultado si falla |
| --- | --- |
| Cada archivo del diff mapeado a su user story | Código sin US que lo pida → comentario de scope creep |
| Principios MUST/PROHIBITED de constitution.md | Comentario bloqueante |
| Ítems de ## Fuera de scope (v1) implementados | Comentario bloqueante |
| Calidad estructural: duplicación, nombres que no reflejan comportamiento, abstracción prematura | Comentario de observación |

### 4.3 Salida del comando

- Comentarios línea por línea en el PR (vía GitHub MCP / API).

- Comentario resumen con veredicto: PRE-APROBADO / CON OBSERVACIONES / BLOQUEANTE.

- Registro en metrics/[feature_id]-metrics.md (bloque ## PR-Review) — evidencia trazable del gate.

## 5. Pieza 3 — Rol del Tech Lead

El TL recibe el PR pre-revisado:

- Los comentarios mecánicos (trazabilidad, scope, constitution) ya están hechos.

- Su tiempo va a lo que el agente no puede juzgar: diseño, criterio de negocio, arquitectura.

- Si el TL descarta una observación del agente, queda como thread resuelto en el PR — trazable.

## 6. Pieza 4 — CI (refuerzo determinista, fase 2)

Extender scripts/sdd-audit.mjs (ya corre en cada PR) con un check adicional:

- El feature_id del branch existe en el registro.

- Diff ⊆ touches (advertencia, no bloqueo — a decidir por el TL).

## 7. Qué NO hace esta propuesta

- No reemplaza a /sdd-review (sigue siendo el gate de cierre de feature, local).

- No automatiza el merge.

- No comenta estilo/formato de código (para eso está el linter).

## 8. Orden de implementación sugerido

| # | Entregable | Alcance |
| --- | --- | --- |
| 1 | Template de PR + convención documentada en el skill coding-standards | 1 archivo nuevo + 1 edición |
| 2 | Comando sdd-pr-review.md | 1 archivo nuevo |
| 3 | Check de PR en el audit (fase 2) | Requiere decisión: warning o bloqueo |

## 9. Punto abierto para decisión (QA / TL)

¿El veredicto BLOQUEANTE del agente debe impedir el merge vía CI, o siempre queda a criterio humano del TL?

Opción A: CI bloquea — más seguro, menos flexible.
Opción B: solo advierte — el TL tiene la última palabra siempre (recomendada, consistente con la filosofía del modelo).